安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

预制构件劳务承包服务

竞价文件(二次)

发 包 人：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

竞价编号：ZYHH(JG)-LWJJ-20230207-001

一、报价单位具备条件

1、具有独立承担民事责任独立法人及有效的营业执照。

2、具有预制构件劳务作业能力，且无重大质量安全事故。

3、近三年（2019 年 1 月 1 日至今）至少 1 项相同或类似预制构件劳务承包业绩（提供合同复印件，以合同签订日期为准，并接受发包人实地考察在建项目）。

4、不接受联合体报价。

二、 竞价说明

1、竞价开始时间：2023年2月7日10:00时

竞价截止时间：2023年2月13日10:00时

2、竞价方式：线下竞价

3、联 系人：郭磊

联系方式：18205612262

收 款 人：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

开户银行：徽商银行淮北相城支行

账    号： 1331301021000355909

4、地    址：安徽省淮北市杜集区经济开发区紫藤北路西20米

5、竞价内容：标段一   合肥国贸项目、蚌埠学院项目预制构件劳务承包服务

标段二   合肥XZ202112地块项目预制构件劳务承包服务

报价人在参与报价时可以只参加一个标段竞价，也可以同时参与二个标段的报价。

- 最高控制价：

- 标段一控制价

| 序号 | 构件名称 | 单位 | 构件占比 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制叠合板 | M³ | 20% | 355 |
| 2 | 预制楼梯 | M³ | 3% | 355 |
| 3 | 预制梁 | M³ | 0% | 495 |
| 4 | 预制保温夹心外墙 | M³ | 44% | 555 |
| 5 | 预制外墙板 | M³ | 11% | 495 |
| 6 | 预制内墙板 | M³ | 9% | 480 |
| 7 | 预制空调板、阳台、飘窗 | M³ | 11% | 555 |
| 8 | 预制PCF板 | M³ | 2% | 560 |

标段二控制价

| 序号 | 构件名称 | 单位 | 构件占比 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制叠合板 | M³ | 18% | 350 |
| 2 | 预制楼梯 | M³ | 3% | 365 |
| 3 | 预制梁 | M³ | 3% | 490 |
| 4 | 预制保温夹心外墙 | M³ | 45% | 555 |
| 5 | 预制外墙板 | M³ | 15% | 495 |
| 6 | 预制内墙板 | M³ | 12% | 465 |
| 7 | 预制空调板、阳台、飘窗 | M³ | 3% | 550 |
| 8 | 预制PCF板 | M³ | 1% | 550 |

备注：

1.工作内容：包含材料到货卸车入库、从构件生产至成品堆放到指定地点等相关工作。并负责现场6S管理、安全管理、设备日常维护点检等相关工作。

2.以上固定综合单价为包干单价，固定综合单价包括:价格中均包含了乙方施工过程中所有可能涉及到费用的总和，包括但不限于人工费、辅材费、工机具费用、管理费、利润、税金(按3%增值税专用发票开具)、政策性文件调整、风险等全部费用。无论甲方提供的图纸有多大难易程度及其他条件不作改变，乙方承诺除按以上固定综合单价结算费用外，今后不再追加任何费用。甲乙双方结算依据为:图纸、设计变更、设计回复、签证单，其他任何形式的现场工程记录资料不作为结算依据。

3. 甲方提供生产场地、生产所需图纸、技术指导及厂区内水电。甲方提供主材（钢筋、桁架筋、混凝土）、保温板、保温连接件、灌浆套筒、吊点、线盒、磁盒（正常使用年限不得低于3年）、PVC管、生产线、起重设备、运输车辆、定型模具、木材、竹胶板、磁铁、压铁模具（只包含压铁）、加工设备及机具、水洗剂、吊装用具、冲洗设备、构件存放架、生活设施（包括工人及管理人员住宿、空调、卫生间、淋浴，不含餐饮及住宿产生的水电费）、生产设备维护所发生的耗材耗能；其余辅材均由乙方提供。

三、合同主要条款

T,/

鉴于甲乙双方已充分了解本生产线劳务承包具体情况，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商达成一致，订立本合同。

一、承包范围：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司预制构件劳务承包

二、履约地点：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

三、合同期限：按照甲方的生产计划

四、承包内容：

4.1依据甲方下发的构件图纸、图集和甲方生产计划文件要求，完成承包构件生产及验收。

包括但不限于：

a、预制构件生产线操作，配合生产线的维修、保养；

b、生产平台打磨、清理、涂刷脱模剂；

c、模具组装、拆卸、打磨清理、水洗剂、磁条安拆、夹钢板U型皮条安拆，废旧模具分项打包、入库；

d、钢筋加工件运输、埋件、工装预埋件、水电配件的埋件的定位、安放等；

e、混凝土浇筑（混凝土浇筑完毕后表面不允许出现胀模、蜂窝、麻面、气泡、爆皮、裂纹等质量缺陷。含保温板预埋）；

f、混凝土养护（自然养护、蒸汽养护及蒸汽养护过程监控、养护温度记录），构件蒸汽养护结束入库时抗压强度必须达到设计强度的75%。

g、线盒安装、埋件预留、孔洞预留及模具封堵；

h、构件编码喷涂、吊装、运输（厂区范围内）；

i、预制构件和甲供材料的装车、卸车、码放及生产材料盘存；

j、配合厂区范围内的所有机械、设备的维修、保养工作；

k、厂区范围内的所有机械设备、吊车、运输车需配备专门的司机；

l、构件使用混凝土布料机、鱼雷罐、混凝土运输罐车、料场清理及生产过程中建筑垃圾清理并运输到甲方指定地点；

m、原材料试验检验的所有配合工作（配合钢筋、混凝土原材料取样、送检、混凝土试块制作、送检）；

n、作业区与生活区的卫生清洁工作，保证生产车间及生活区的餐厅、浴室、厕所等卫生整洁；

o、需要上交的资料有：构件生产过程工序交接单、构件养护过程温度变化、时间记录表。使构件生产养护全过程处于受控状态。

p、乙方负责堆场构件整理，配合甲方堆场6S管理，堆场空间规整的责任人。

q、配合甲方生产升级过程中的其它事项。

包括安装工程在施工图上的预留孔、洞的预留及预埋、安装；混凝土结构超出规范标准的剔凿修复；周转材料的装车、卸车、倒运、码垛及维修管理、各种甲供材料的卸车、二次搬运；施工区域内的电力照明设施的维护；施工区域内的安全文明施工、各种抢险（下雨、刮风、下雪、救火等）及迎接上级公司、政府部门各种检查用工。材料试验、检验发生的所有配合工作、工完料净、将建筑垃圾清理至甲方指定地点。

除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所包含的全部工作。

五、计价方式：

5.1固定综合单价包括：价格中均包含了乙方施工过程中所有可能涉及到费用的总和，包括了人工费、辅材费、工机具费用、管理费、利润、税金（按 3%增值税专用发票开具）、政策性文件调整、风险等全部费用。

| 预制构件综合单价表 （单位：元/M3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称 | 规格 | 单位 | 综合单价（元）/M3） |
| 1 | 预制叠合板 | 依设计图 | M³ |  |
| 2 | 预制楼梯 | 依设计图 | M³ |  |
| 3 | 预制梁 | 依设计图纸 | M³ |  |
| 4 | 预制保温夹心外墙 | 依设计图纸 | M³ |  |
| 5 | 预制外墙板 | 依设计图纸 | M³ |  |
| 6 | 预制内墙板 | 依设计图纸 | M³ |  |
| 7 | 预制空调板、阳台、飘窗 | 依设计图纸 | M³ |  |
| 8 | 预制PCF板 | 依设计图纸 | M³ |  |

5.2构件体积计算：按照甲方下发构件拆分图计算；

5.3构件固定综合单价：

备注：

1.以上固定综合单价为包干单价，固定综合单价包括：价格中均包含了乙方施工过程中所有可能涉及到费用的总和，包括但不限于人工费、辅材费、工机具费用、管理费、利润、税金（按3%增值税专用发票开具）、政策性文件调整、风险等全部费用。无论甲方提供的图纸有多大难易程度及其他条件不作改变，乙方承诺除按以上固定综合单价结算费用外，今后不再追加任何费用。甲乙双方结算依据为：图纸、设计变更、设计回复、签证单，其他任何形式的现场工程记录资料不作为结算依据。

- 2.若乙方在合同期间能够满足甲方关于生产进度、产品质量等方面要求，构件质量达到优良等级，且服从甲方工作安排，则本合同到期后，经甲方评定认可并履行相关手续，可予以延长合同期限，并将该合同条款顺延至其他项目。

- 3.水渠盖板、路牙石、化粪池、隔油池、农改厕、预制排水沟、生态护坡块等构件制作单价双方另行协商。

其他说明：工程量按施工图净量计算；工程结算/额=施工图净量*固定综合单价-各项扣款 。

5.4由于甲方设计变更或其他原因、导致乙方对已完工构件进行返工重做由甲方补偿乙方返工实际损失工时费用，人工按20元/小时/人计算；乙方按照甲方要求承接非承包生产线内工作的，能套取安徽省建筑安装工程计价定额的按定额计算费用，不能套取定额的按工时费用计算，按照20元/小时/人计算，（不足1小时不计，超过1小时不足2小时按1小时结算，超过2小时不足3小时按2小时结算，以此类推）。大批量的变更，也可通过双方协商，根据协商结果执行，所有变更费用须生产厂长签认后交分管领导签批。

六、结算付款

6.1合同签订前乙方缴纳履约保证金人民币壹拾万元整，以保证合同的顺利执行，如乙方不能履行合同，甲方有权扣除全部履约保证金。待乙方按约定时间到厂生产后，乙方提出书面申请，甲方5日内无息返还伍万元，剩余金额第一次结算时支付。

6.2按月结算：每月10号前乙方与甲方完成上月的结算工作；乙方应在当月5号前向甲方提交上月结算资料，甲方（生产厂）于收到结算资料后2日内完成审核,乙方根据生产厂确认的对账单到经营管理部办理结算，并根据经营管理部提供的结算单据在当月10号内前开具劳务类增值税（ 3 %增值税专票）发票，甲方收到发票并入账后1个月内支付当期劳务费的95%，剩余5%的劳务费待业主方结算付款后一次性付清。如因乙方原因逾期提供结算资料并开具发票的，甲方有权顺延付款时间且不承担违约责任。

6.3付款方式：⑴现金转账⑵承兑⑶供应链金融

6.4甲方对乙方的预制生产按生产配料单实行限额供料，限额损耗率标准以甲方统一标准为依据（混凝土损耗1.5%）。超过限定的损耗率，由乙方承担超额部分（超额部分按当月信息价计算）一切费用及损失。如预制生产不合格且不能再加工利用，由乙方按照甲方采购价赔偿损失；客户让步接收而导致扣款的，乙方须承担此扣款赔偿。

6.5按当月实际验收合格量入库量结算。

七、甲乙双方的责任和义务：

（一）、甲方责任和义务

7.1甲方提供生产场地、生产所需图纸、技术指导及厂区内水电。

7.2甲方提供主材（钢筋、桁架筋、混凝土）、保温板、保温连接件、灌浆套筒、吊点、线盒、磁盒（正常使用年限不得低于3年）、PVC管、生产线、起重设备、运输车辆、定型模具、木材、竹胶板、磁铁、压铁模具（只包含压铁）、加工设备及机具、水洗剂、吊装用具、冲洗设备、构件存放架、生活设施（包括工人及管理人员住宿、空调、卫生间、淋浴，不含餐饮）、生产设备维护所发生的耗材耗能；其余辅材均由乙方提供。

7.3甲方负责编排生产总计划及生产总规划和设计变更并及时下达给乙方，对乙方进行生产技术交底、质量检查和安全监督。

7.4甲方有权随时抽查乙方的施工安全、质量和进度，检查监督乙方工作人员的资质及文明作业，对不符合甲方要求的，要求乙方立即整改，乙方拒不整改的，甲方有权停止乙方的作业，并追偿由此造成的停工损失；

7.5乙方员工有下列行为的，甲方有权要求乙方立即更换、补充或退回，并以书面形式通知乙方，乙方必须保证出勤人数，不影响甲方的正常生产工作的进展：

（1）乙方员工违反操作规程，造成所负责的工作不能正常运行，或不能保证工作质量，给甲方造成损失的；

（2）乙方员工严重违反甲方规章制度、岗位职责和劳动纪律的；

（3） 乙方员工不能提供真实有效的身份证明的，或提供虚假的身份证明的；

（4）乙方员工在工作中谩骂他人或打架斗殴或以肢体、拳脚相击的；

（5）乙方员工被依法追究刑事责任的；

（6）乙方因患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作的；

（7）甲方认定不能胜任工作的；

（8）其他法律规定、法规规定的情况。

（二）、乙方责任和义务

7.6乙方承担甲方提供的设备、材料和工具以外的辅材及工具、劳保用品（安全帽、工作服等劳保用品由乙方自行采购，并要求统一）、（见附件1）。

7.7乙方提供劳务人员在市级以上医院进行的体检报告原件给甲方综合管理部门备案。乙方须与其员工签订劳动合同、安全责任书（其复印件须交甲方存档），以及为员工缴纳工伤、社保、人身意外险等。乙方不按国家规定操作而导致劳资纠纷的，与甲方无关。由乙方不正当操作造成的设备损坏，损失由乙方承担。

7.8服从甲方的全面管理和考核，服从甲方工作人员监督检查，接收整改意见并及时处置到位。严格遵守甲方规章制度，如有违反，与甲方员工同等处罚，罚款从当月结算款中扣除。情节严重的，甲方可依据本合同终止后续合作。

7.9甲方指定      为驻厂厂长，乙方指定      为驻厂经理，代表乙方开展现场管理，乙方为甲方每条生产线配备1名具有相应资历质检人员，配备技术员及安全员1名，共计2名。履约过程中，乙方与员工的任何劳资纠纷与甲方无关。如有人员变更，乙方必须以书面方式提报甲方并经甲方同意。

7.10乙方保护生产线各类设备设施完好和位置正确，不得任意处置或移动。妥善保管和正确使用甲方提供的各类生产机具，按要求对甲方设备、工具工装维护保养（日常普通保养），人为损坏或遗失照价赔偿（工具清单以甲乙双方生产厂长确认的交接清单为准）。

7.11乙方可以使用甲方为其提供的生活设施，但发生的用水、用电等费用要自行承担。

7.12甲方在厂区推行安全、环保及6S管理工作，乙方要全力配合，如因工作拖拉导致安全隐患、6S现场管理问题迟迟得不到整改落实的，甲方有权对乙方进行处罚。

7.13乙方须教育工作人员保守甲方的各项商业秘密，如因乙方工作人员泄露甲方商业秘密并给甲方造成损失的，乙方须承担相应的赔偿责任。

八、工期要求及进度要求

8.1乙方应根据甲方所提供的条件合理、科学地组织生产，保证达到业内合理产能。甲方根据乙方承诺的产能下达生产任务，乙方应在甲方要求的期限内完成且质量合格，如因乙方原因逾期完成的，将视逾期情况处以300-2000元/天的罚金；如此逾期给甲方造成其他损失的（包括因此导致的甲方向第三方所需承担的违约责任等），乙方须承担其赔偿责任。

8.2无论甲方提供的图纸（施工工艺）有多大难易程度，乙方人员需无条件服从甲方安排进行有序生产。

九、质量标准及验收要求：

9.1乙方生产的构件质量必须符合现行国家装配式建筑相关标准、企业标准、生产工艺要求以及构件需求方对构件质量的要求，预制构件制作可划分为模具安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、脱模、预制构件水洗、修补和养护及预制构件成品存放和成品检测等，乙方的构件生产必须在上一道工序进行现场实测实量，初步验收合格后方可流入下道工序。甲方质量验收标准为本合同有效附件。

9.2甲方根据现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2016、《装配整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程》DG/TJ08-2069-2010    J11578-2010、《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1、《建设工程质量管理条例》、甲方质量管理制度和行业预制构件质量标准，对乙方生产预制构件进行检测验收，乙方生产过程中须严格做好质量自检、互检，合格后方可申请甲方复检验收，甲方验收合格后方可流入下道工序。关于劳务方的人员自检、互检标准，劳务人员必须指定专业之间人员在线上进行产品制程和成品检测，合格后方可申请甲方复检验收，对于甲方检查不合格项应无理由返工，对不整改或者拖延整改，每次单项处以100-200元罚款。每次甲方验收时乙方应确认已检验合格，甲方每次检查乙方合格率应达到98%以上，不合格每次每项处以50-200元罚款。

9.3乙方必须遵照甲方技术、质量交底，按照相关质量协议（附件3）要求，精心组织生产。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改；如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方生产质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同，并由乙方承担由此而造成的损失。

9.4乙方对现场所有已完工产成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。

堆场吊装、转运构件过程中出现任何质量问题，由乙方承担责任并赔偿造成的一切损失。

9.5乙方须安排劳务人员进行劳动健康体检并向甲方提供体检报告或健康证明。

9.6乙方完工交付项目工地的构件，因乙方原因导致的品质问题，乙方负责产品的修补工作，由此发生的相关材料费用由乙方承担。如果因品质问题被退货的，甲方有权要求乙方赔偿因此发生的直接及相应的其他损失。

9.7乙方质量管理人员必须服从甲方质量管理人员的统一管理，服从甲方相关管理人员对施工质量验收和监督。甲方公司质量管理部及生产厂质检员、技术人员及工长等有权对违反施工工艺和影响构件质量的事件和施工人员进行纠正，有权责令其停工或罚款，甲方有权处以乙方每次100元至1万元不等罚金。

9.8乙方应按国家规定及实际情况配备具有相应资历的质量检查员，以保证能够执行本合同质量管理工作的各项要求。设置专职质量检查员并不免除乙方所承担的职责、义务和责任。未设质检员的视为违约，违约金按当月结算额的0.5%计算。

9.9乙方质量管理人员必须配备与合同中相符的具有相应资历的质检人员，并不得擅自更换，应满足质量检查要求，配备相关的检测工具、质量验收标准、规范和有关的图集、图册等，在开工前将技术规程等配备状况以书面形式报甲方质检部门。

9.10因为乙方生产过程中的质量或者生产进度等导致项目发货不及时的，质量问题每次处以500-2000元罚款，生产进度每次处以10000-20000元罚款，情节严重，对所涉及的构件按照市场价赔偿，甲方有权终止合同，并由乙方承担由此造成的损失。

9.11明确各设备使用周期，使用人员，维修频率，在使用周期内损坏的甲方有权要求乙方立即更换、补充。

十、安全生产及文明施工

10.1、生产前乙方必须与甲方签订安全生产协议（协议签订前带齐所需资料在安环部签订），并严格按照相关约定执行。

10.2、乙方在生产过程中必须采取有效措施保证安全生产，保证文明施工。

10.3乙方应按国家规定及实际情况配备具有证件的专职安全网员，以保证执行甲方安全、环保及6S管理方面的相关规定。设置专职安全网员并不免除乙方所承担的职责、义务和责任。未设专职安全网员的视为违约，违约金按当月结算额的0.5%计算。

十一、人员管理

11.1乙方驻厂管理人员要求：

1）遵守甲方制度，外出必须向甲方生产经理请假（超过1个工作日需书面签审）。

2）执行班前会制度，会上及时反映生产任务、人员管理、问题建议及每日安全6S宣贯等，及时解决生产当中的问题，及时提出问题和需求。

3）按照甲方培训计划安排，组织开展工人技能培训与考试，甲方不定期对乙方工人进行技能检查。

4）乙方中途更换人员，必须事先通知甲方并按本合同约定履行相关手续。对于劳务人员岗位设置，要求劳务根据人员岗位设置制定组织架构图并限制组长及以上岗位人员流动性，重要岗位人员变动提前半月或一月告知甲方。

5）乙方工人进场后不能随意更换，人员技能必须符合甲方生产需求。明确各班组管理人员设置情况，定员定岗同时要对人员流动性有明确要求，且明确新进厂工人的技能标准。

6）乙方人员随时满足甲方项目生产计划需要，因甲方市场订单原因项目大幅度增长或不足时，甲方提前3天书面通知，乙方无条件按通知要求作出相应人员安排，甲方不承担任何费用。因乙方人员不满足生产导致的发货延误等后果依据本合同9.10执行。

7）生产线乙方管理人员每月要对乙方生产人员进行考核评分制，进行末位淘汰制度。甲方生产厂对乙方管理人员每月进行考核，考核包含生产效率、生产质量、现场6S管理等。每月考核报表需在当月月底上交。对于不合格人员甲方有权要求乙方及时更换管理及生产人员，乙方必须执行。

11.2乙方人员劳动纪律（三必须四严禁）：

1）上班必须穿劳保服带安全帽；

2）工作必须服从指挥；

3）工作完必须清理现场保持整洁；

4）严禁在车间和堆场吸烟（指定吸烟点除外），严禁酒后作业；

5）严禁在吊装物下穿越或逗留；

6）严禁谩骂工友，严禁打架斗殴；

11.3实名制管理

1、乙方在工人进场两个工作日内将进入车间的作业人员年龄（乙方用工年龄不得超过55周岁）、工种、身份证、家庭住址、用工合同签订、进出场时间等个人信息上报甲方劳资员，由甲方审核、登记、建立《生产厂工人花名册》。

2、生产车间已安装考勤设备，每天进入车间的乙方作业人员必须遵守甲方日常考勤制度，每天不少于4次（早上1次，中午上下班各1次，下午1次）。甲方劳资员负责对乙方作业人员考勤记录收集整理，每月定期进行现场公示5日。乙方人员若有异议，需在公示期内与甲方劳资员进行澄清。

3、乙方负责人必须每月初将上月《农民工工资发放表》（工资表包含工人姓名、住址、身份证号、工资金额等，并加盖乙方公司公章）上报甲方劳资员进行签字核实，经甲方核实花名册、考勤册、工资册确实统一后，甲方予以拨付当月工程款；否则，不予拨付当月工程款。

4、乙方应在作业人员进场前按甲方要求向甲方劳资员上报《用工登记表》和作业人员基本信息。甲方劳资员在审核用工登记表时，采集乙方作业人员的面相或指纹进行电子信息登记。

5、乙方施工作业人员退场前，须按甲方要求上报《生产厂人员出场登记表》，乙方作业人员签字确认并经甲方审核确认后方可退场。

11.4惩罚措施

对不按规定要求履行的乙方人员及乙方单位实行经济处罚，罚款直接从拨付的工程款中扣除。具体情况如下：

1、对乙方人员进场时不能按甲方要求提供人员信息并进行信息采集登记的罚款100元/每人次。

2、对不按甲方考勤制度要求进行考勤的罚款100元/每人次。

3、对不按甲方工资发放要求实施的，如乙方不予提供《农民工工资发放表》，或提供的工资表与花名册、考勤册不符，或提供的工资表没有加盖乙方单位公章，甲方均有权停止拨付工程款，并罚款1000元/次。

4、对施工作业人员出场时不按本要求填报《作业人员出场登记表》的，罚款100元/每人次。

十二、违约责任

12.1有下列情况之一，均属乙方违约：

1）因乙方自身原因半年内累计3次以上（含3次）不能如期完成生产任务而影响总体生产进度的；

2）因乙方自身原因未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经催促无效的；

3）因乙方生产问题导致产品不符合甲方质量验收标准，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

4）乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；

5）乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的；

6）乙方指派的生产经理或其他管理人员经常擅离工作岗位，或乙方生产人员严重影响甲方其它工序的；

7）未经甲方允许，乙方无故停工的。

对乙方上述的违约行为，甲方有权对乙方进行每次处以5000元以上违约金处罚，并赔偿损失或终止合同等。

12.2由于甲方原因，要求乙方对已完工程进行返工重做的：其变更费用在1000元以外的，由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；在上述金额内的变更费用甲方已在乙方的工价中考虑，不再补偿。

12.3由于乙方中途无故放弃承包任务或中途擅自停工的，造成甲方总体生产进度滞后，甲方有权拒付劳务款，并要求乙方承担20000元的违约金及承担因此导致的甲方全部经济损失。

本合同经双方法定代表人或其授权的委托代表人签章并加盖公章（或合同专用章）后生效。该合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具同等法律效力。

十三、其他

14.1为满足安全、文明生产需要，乙方所有作业人员进入作业区内必须按照甲方生产管理规范穿戴劳保用品（工作服、安全帽）。

14.2工程所在地政府要求办理的暂住证、乙方特殊工种的上岗培训等費用由乙方自理；因拒绝办理而导致乙方或者甲方受到地方主管部门的罚款由乙方承担。

14.3因本合同履行发生争议，双方协商解决。协商不成的，可向杜集区法院提起诉讼。

14.4甲乙双方的对账依据为经甲方质检部门签字确认的质检检验单为准。

14.5以上报价是合同期限内（自签订之日起一年）的平行报价，中间不再接受价格调整。

14.6本合同期内，甲方有权随时单方面解除合同，自解除合同通知书送达乙方时自动解除合同。乙方需在收到甲方解除合同通知书后2日内向甲方交接全部工作，并安排全部劳务人员退场。

14.7合同生效及份数：本合同自双方签字、盖章之日起生效；本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

| 劳务队提供用料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 备注 |
| 1 | 脱模剂 |  | 公斤 |  |
| 2 | 座浆料 |  | 公斤 |  |
| 3 | 超渗透裂缝修补剂 |  | 千克 |  |
| 4 | 泼胶球 |  | 个 |  |
| 5 | 压铁螺栓 |  | 个 |  |
| 6 | 穿线管（对拉螺栓） |  | 米 |  |
| 7 | 黑水泥 |  | 公斤 |  |
| 8 | 白水泥 |  | 公斤 |  |
| 9 | 混凝土修补膏 |  | 千克 |  |
| 10 | 色差处理底料 |  | 组 |  |
| 11 | 密封胶带 |  | 卷 |  |
| 12 | 扫把 |  | 把 |  |
| 13 | 环卫扫把 |  | 把 |  |
| 14 | 吊牌 |  | 张 |  |
| 15 | 塑料扎带 |  | 袋 |  |
| 16 | 电池 |  | 节 |  |
| 17 | 扎丝 |  | 捆 |  |
| 18 | 养护薄膜 |  | 卷 |  |
| 19 | 铁丝 |  | 公斤 |  |
| 20 | 堵浆卡条等封堵用具 |  | 个 |  |

（劳务队提供以上辅材但不限于此，具体以实际生产所需为准）

四、竞价保证金、合同履约保证金

1.竞价保证金：报价人在送达竞价书前，应向采购人交付竞价保证金：标段一竞价保证金1000.00 元，标段二竞价保证金1000.00 元。未按规定交纳上述费用，采购人将视为非响应性竞价而予以拒绝 ，并取消竞价资格。未中选单位的竞价保证金，将在竞价结束后10个工作日内无息退还；中选单位的竞价保证金在签订合同时直接转为履约保证金，剩余19000.00元签订合同前补齐，共计100000.00元合同履约保证金(标段一、标段二履约保证金均为100000.00元)。

如发生下列情况之一，竞价保证金将不予退还：

（1）报价人在竞价截止日期后要求撤回竞价文件的；

（2）中选单位不按采购人的中选通知要求来签订劳务合同；

（3）在竞价过程中进行串通等不正当活动被查实的；

（4）报价人以各种方式对评选小组成员施加影响被查实的；

五、报价文件的组成

1、报价单【按竞价内容格式填报】；

2、提供报价人的营业执照复印件、法定代表人授权委托书；

3、提供报价人的企业资质；

六、报价文件的份数、签署、密封递交

1、报价文件必须胶装，一正二副，不胶装作废标处理。

2、报价文件有需要盖章或签署的部分，应由报价人法定代表人或其授权的代理人亲自签署或盖印鉴，并加盖法人单位公章。

3、报价人应递交密封的报价文件，无密封的报价文件，采购人将拒绝接收；

4、有如下情况之一者，报价无效：

（1）报价文件未密封和未盖骑缝章；

（2）没有提供营业执照复印件、法人代表授权委托书，或未加盖单位公章；

（3）提供虚假的资质等资料。

七、评选

1、采购单位在收到报价文件后，自行组织评选委员会和评选人员评选，评选人员将按竞价文件的规定对评选情况进行真实记录。

2、评选办法为：根据报价人报价情况，对报价人最终报价由低到高进行排序，合理最低价为中选单位。如因中选候选人的原因被取消中选资格，将按照中选候选人排序依次递补确定中选人或选择重新竞价。

3、本竞价文件的解释权属于安徽中冶淮海装配式建筑有限公司所有。

- 报价人报价文件格式

- 标段一

报 价 单

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司：

我单位已全面研究     预制构件劳务作业    竞价文件，并熟知竞价文件的各项规定，我方同意按竞价文件规定的全部条件进行报价，报价如下：

| 序号 | 构件名称 | 单位 | 构件占比 | 控制价 | 综合报价 | 综合报价*构件占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制叠合板 | M³ | 20% | 355 |  |  |
| 2 | 预制楼梯 | M³ | 3% | 355 |  |  |
| 3 | 预制叠合梁 | M³ | 0% | 495 | / | / |
| 4 | 预制保温夹心外墙 | M³ | 44% | 555 |  |  |
| 5 | 预制外墙板 | M³ | 11% | 495 |  |  |
| 6 | 预制内墙板 | M³ | 9% | 480 |  |  |
| 7 | 预制空调板、阳台、飘窗 | M³ | 11% | 555 |  |  |
| 8 | 预制PCF板 | M³ | 2% | 560 |  |  |
| 9 | 最终报价 |  |  |  | / |  |

备注：1、以上报价为含税专票价格，含3%专票税率。项目生产量暂定，按实结算。

2、以上报价为包干价格，一经双方确定，不得以任何理由提出涨价、索赔等要求。

3、最终报价为列表中各项构件综合报价*构件占比之和，即最终报价=叠合板报价*18%+楼梯报价*3%+叠合梁报价*3%+……

报价人：   （公章）

2023年   月   日

标段二

报 价 单

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司：

我单位已全面研究     预制构件劳务作业    竞价文件，并熟知竞价文件的各项规定，我方同意按竞价文件规定的全部条件进行报价，报价如下：

| 序号 | 构件名称 | 单位 | 构件占比 | 控制价 | 综合报价 | 综合报价*构件占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制叠合板 | M³ | 18% | 350 |  |  |
| 2 | 预制楼梯 | M³ | 3% | 365 |  |  |
| 3 | 预制叠合梁 | M³ | 3% | 490 |  |  |
| 4 | 预制保温夹心外墙 | M³ | 45% | 555 |  |  |
| 5 | 预制外墙板 | M³ | 15% | 495 |  |  |
| 6 | 预制内墙板 | M³ | 12% | 465 |  |  |
| 7 | 预制空调板、阳台、飘窗 | M³ | 3% | 550 |  |  |
| 8 | 预制PCF板 | M³ | 1% | 550 |  |  |
| 9 | 最终报价 |  |  |  | / |  |

备注：1、以上报价为含税专票价格，含3%专票税率。项目生产量暂定，按实结算。

2、以上报价为包干价格，一经双方确定，不得以任何理由提出涨价、索赔等要求。

3、最终报价为列表中各项构件综合报价*构件占比之和，即最终报价=叠合板报价*18%+楼梯报价*3%+叠合梁报价*3%+……

报价人：   （公章）

2023年   月   日

附件一：

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

联系电话：

系（报价单位名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

单位：（盖公章）

日期：年月日

附件二：         法定代表人授权委托书

致：安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

我(姓名)        系(报价人名称)的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        (姓名)以我方的名义参加项目的贵公司竞价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                      法定代表人签名：

职务：                      职务：

联系电话：               	联系电话：

委托代理人身份证复印件(正反双面)：法定代表人身份证复印件(正反双面)：

报价人公章

年 月  日

附件三：报价人营业执照（原件扫描件或复印件盖章）